附件

资兴市企业帮扶重点工作任务分解表

| 重点工作 | 主要内容及工作目标 | 牵头 领导 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新建企业达产扩能 | 耐普电源：一期项目10月全部投产，年底完成产量20万KVAH，实现年产值1亿元。 | 刘朝晖 | 资兴经济开发区 市国税局 |
|  | 铧钢制造：第一条生产线今年8月份投产，今年完成产值2500万元。明年上半年三条生产线全部投产，投产后年产值2亿元。 | 郑艾萍徐坚强 | 资兴经济开发区 |
|  | 恒晟科技：下半年一期220kt/a锌冶炼废渣综合回收达产，同时启动湿法生产车间建设，并力争年内竣工投产，全年产铅达40000吨。 | 黄 星刘录三 | 资兴经济开发区 市重点办 市环保局 |
|  | 杉杉新材料：力争二期今年内投产，新增产量1000吨，企业产能达8000吨/年。 | 黄细芳 | 资兴经济开发区 市卫生局 |
|  | 恒丰科技：7月份设备安装、调试和人员培训，7月底开始生产，2015年实现产值5000万元。力争年底达产，年创产值1.5亿元。 | 钟 志 | 资兴经济开发区 |
|  | 久隆旺电子：9月份完成第二条生产线建设并投产，新增产值1200万元。 | 范培顺黄建民 | 资兴经济开发区 |
|  | 年内支持绿成康公司完成1500亩蔬菜基地排灌主渠改造；架设电力专线1条，并协调享受农业用电优惠政策；新建蔬菜冷藏库200吨。 | 蒋乐江 | 市水利局 市农开办 国网资兴市供电公司 |
|  | 支持穗鑫蔬果专业合作社年内整理高山蔬菜基地500亩；完成土地和主干道建设；架设冷藏库电力专线1条，并享受农业用电优惠政策；2016年4月前新扩建黄桃基地500亩，享受退耕还林优惠政策。 | 何钦锋 | 市物价局 市林业局 国网资兴市供电公司 |
|  | 2016年5月份前协调帮助狗脑贡茶业解决在建标准厂房方面遇到的土地征收和拆迁等困难。 | 吴兴国 | 汤溪镇 市政府农办 |
|  | 2016年3月份前支持资兴市供销茶业有限公司新建高标准茶园300亩；协调为加工标准厂房建设贷款100万元。 | 郭 艳 | 市农业局 市政府金融办 市供销合作联社 |
| 存量企业达产 | 帮助华信有色协调落实银行融资及免除基本电费等实际问题，力促企业电解铅生产线及贵金属冶炼生产线全面达产。 | 贺遵庆 | 市经信局 市运管所 |
|  | 支持青岛啤酒扩大郴州本地市场销售率，实现年产超10万吨的目标任务。 | 范培顺 黄 星 | 市商务局 市食药监局 |
|  | 帮助亿兴钢铁公司协调落实免除基本电费等实际问题，力促企业短暂停产后尽快复产。 | 何亚忠 | 市环保局 市供销合作联社 |
|  | 积极协调市内工程项目使用本地产品，力促金磊南方水泥全年产量超150万吨。 | 侯峥辉 | 市住建局 市公路局 |
|  | 协调光轩玻璃做好融资及拓展市场，力争玻璃生产线满负荷生产。 | 庞方和 | 市财政局 团市委 |
|  | 帮助诚详锅炉制造厂解决好融资问题，促进企业满负荷生产。 | 黄建民 | 市食药监局 市人防办 |
| 特困 企业 盘活 复产 | 展泰有色：郴州中级人民法院已宣布破产重整，管理团队已进场。帮助管理团队和企业完成债权债务登记，制订企业破产重整方案，力争9月份全面恢复生产，并维护企业稳定。 | 刘朝晖 范培顺 | 市政府办 市经信局 市政府金融办 市委政法委 资兴经济开发区 |
|  | 华康新材料：督促深圳文华泰富投资公司尽快兑现收购协议，抓紧资金到位实现复产复工。 | 何钦锋 | 市委政法委 资兴经济开发区 |
|  | 鑫丰化工：开展债权债务的确认和资产评估，寻找合作者实行重组。 | 黄 星 | 资兴经济开发区 市政府金融办 |
|  | 浙兴汽配:跟踪立案侦查进展,通过引进项目来盘活土地与厂房资产。 | 何钦锋 黄 星 | 市委政法委 资兴经济开发区 |
|  | 东江湖渔业：依法依规组建新的鱼制品生产企业。 | 曾建华 蒋乐江 李雨林周耀武 | 市政府农办 资兴经济开发区 市人民法院 |
|  | 金万嘉食品：跟进省盐业公司、香港吴氏集团等有实力的企业加快整合进度。 | 曾建华 吴兴国 | 市政府办 市公安局 市政府金融办 资兴经济开发区 |
|  | 神和酒业：完成债权、债务登记，进行资产评估和债权债务司法确认，跟踪好有意向的家润多公司和郴州诚意民间借贷公司尽快达成正式整合方案。 | 何钦锋 黄 星 | 市政府办 市政府金融办 资兴经济开发区 市商务局 |
| 推进企业联大靠强 和上市 | 丰越环保:力促与比利时企业合作研发新材料项目尽早成功。 | 陈荣伟 | 市发改局 市经信局 |
|  | 大诚中药:推动新签约券商上海证券尽快启动上市事宜；8月份引入创投公司增资扩股;今年底上报上市申请资料;2016年上半年“新三板”挂牌上市。 | 范培顺 黄 星 郭 艳 | 市政府金融办 市经信局 资兴经济开发区 市财政局 市国税局 市地税局 |
|  | 达达物流:7月份完成增资验资，8月份开展股改、资产评估及审计，力争2016年1月上报上市申请资料、4月份“新三板”挂牌上市。 |  |  |
|  | 华信有色:8月份完成更名、账务整理及审计，9-10月份完成正式战略合作签约。 |  |  |
|  | 光轩玻璃：力促9月底前完成非主营业务剥离和股改，年内上报上市申请资料，2016年上半年“新三板”挂牌上市。 |  |  |
|  | 鑫京鸿电子：加强与深圳维盟的战略合作，力争2017年实现湖南博诺科技（双方合作公司）独立上市。 |  |  |
| 产业链开发 产业链开发 | 东江湖大数据产业链：依托东江湾优美自然环境以及巨大的冷水资源，年内完成东江湖大数据产业链可研报告，3-5年内引进大数据企业3家、软件研发、动漫设计、文化创意、电商总部类的项目5个，形成年产值20亿元规模的大数据信息产业园区。 | 陈荣伟黄 星 | 市经信局 市商务局 市科技局 |
|  | 硅石产业链：依托资兴东部地区储量丰富、品质优良的硅石资源，年内完成硅石资源摸底及资源利用专项规划、硅石产业链发展规划，3-5年内引进硅砂、硅粉加工及利用企业15家、硅微粉研究院1家。重点发展高纯度硅基材料、硅胶制品、太阳能玻璃、电子显示屏、化妆品等高端产品材料，形成年产值30亿元的硅石加工产业园，2015年内力争加工石英砂15万吨。 | 贺遵庆侯峥辉黄 星 | 市发改局 市经信局 市国土资源局 资兴经济开发区 市科技局 市商务局 佳泰矿业及相关乡镇 |
|  | 电子信息产业链：依托行业龙头企业和电子信息产业园、创新创业基地，促使电子信息企业产品由零部件生产向整机生产转变；由低端产品向高端产品转变；由手工制作向半自动化、全自动化生产转变；由无自主品牌向自主品牌转变。3年内引进电子信息类或上下游产业链关联企业8家以上，形成年产值100亿元的电子信息产业。 | 刘朝晖 | 资兴经济开发区 市经信局 市科技局 |
|  | 环保产业链：联合组建东江湖水环境保护院士工作站，加强东江湖水资源保护战略性研究与运用。做大做强资兴市城乡环境保护投融资有限公司、湖南郴州中环科环保科技发展有限公司、青岛新天地环境保护有限责任公司资兴分公司、郴州东江湖深水湖泊生态研究中心有限公司等4家环境服务企业。增资郴州东江湖深水湖泊生态研究中心有限公司注册资本金至1亿元，以拓展业务范围、增强合资公司实力。实施好“一湖一策”亚行贷款项目，完成东江湖沿湖乡镇污水处理、垃圾处理基础设施建设，开展东江湖五大矿区历史遗留重金属污染治理，开展供水安全工程、农业面源污染治理、生态修复、湿地绿化建设。 | 朱承旺刘录三 | 市环保局 市财政局 市发改局 |
|  | 东江湖食品产业链：依托东江湖水、东江湖鱼等优势资源，引进纯净水、软饮料生产企业3-5家，引进国内大型食品制造企业1-2家，整合、规范现有东江鱼加工企业，创响食品东江湖系列品牌，形成年产值50亿元的食品工业园。 | 郑艾萍 曾建华蒋乐江 | 市政府农办 资兴经济开发区 市食药监局 |
|  | 有色金属产业链：鼓励华信有色、丰越环保等一批产业带动性强、技术含量高的有色金属工业企业做大做强，加大财政投入，以有色金属综合回收技术创新和新材料研发为主攻重点，加大创新投入，加强创新平台建设，加快创建技术中心、国家重点实验室等，努力改造有色金属工业发展的传统方式，促进有色金属产品的精深加工，不断提高其工业产品附加值。引进3-5家贵重稀有金属精深加工企业，形成年产值150亿元的有色金属精深加工产业链。 | 范培顺 黄 星 | 资兴经济开发区市经信局 |
|  | 机械制造产业链：鼓励粤兴汽配、诚祥锅炉等企业大力发展复合材料、通用部件、仪器仪表、电子工业、锻件制造业以及零配件制造业，引进新能源汽车及汽车配件生产企业3-5家，工程机械生产企业1-2家，形成年产值50亿元的机械制造产业。 | 黄 星 | 资兴经济开发区 市经信局 市商务局 |
|  | 新能源产业链：依托杉杉科技先进能源材料技术优势，积极协调杉杉集团负极材料总部落户资兴，引进锂离子电池生产企业3-5家，超级电容器生产企业1-2家，形成年产值20亿元的新能源产业。 | 黄 星黄细芳 | 资兴经济开发区 市商务局 |
| 银企 融资 对接 | 上半年工业企业银企对接26个，贷款合同意向金额 188133 万元，截止2015年6月30日实际已到位资金金额140180万元，占合同、意向金额的 74.5%。力争9月底履约率达到 90%以上。 | 范培顺 黄 星 | 市政府金融办 人民银行资兴支行 市经信局 资兴经济开发区 |
|  | 下半年组织开展1次银企融资洽谈会，力争帮助华信有色、恒晟科技、展泰有色、达达物流、京翔电子、粤兴汽配等企业新增贷款5亿元。 |  |  |
| 企业 员工 培训 | 下半年再组织完成3场企业中高管人员素质提升培训。 | 黄 星 | 市经信局 资兴经济开发区 |
|  | 组织一次企业上市专题培训。 | 郭 艳 | 市政府金融办 资兴经济开发区 |
|  | 下半年根据园区企业用工情况，重点为新进员工开展岗前培训1000人以上。 | 刘朝晖 | 市一户一产业办 市职教中心 资兴经济开发区 |
|  | 下半年组织开展企业用工招聘2场以上。 | 范培顺 黄 星 | 市人社局 资兴经济开发区 |

中共资兴市委办公室                          2015年7月28日印发